В Арбитражный суд города Москвы

истец: общество с ограниченной ответственностью «Центр инженерных изысканий», ОГРН: 78778787, ИНН: 78778787,   (ИНН и ОГРН необязательны) имеющее место нахождения по адресу: 119030, г.Москва, ул.Дорогомиловская,  д.12; тел.: 8 (495) 999-99-99; факс: 8 (495) 888-88-88; электронная почта: info@mail.ru

ответчик: закрытое акционерное общество «Альфатрейд», ОГРН: 78778787, ИНН: 78778787, (ИНН и ОГРН необязательны) имеющее место нахождения по адресу: 125090, г.Москва, ул.Ленинградский просп., д.70, корп.5

ЦЕНА ИСКА: 725 863 руб. 82 коп. (включает сумму задолженности и процентов и не включает сумму судебных издержек)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности и процентов

за пользование чужими денежными средствами

7 июня 2013 года между нашей организацией (исполнитель) и ЗАО  «Альфатрейд» (заказчик) был заключен Договор № Г 229/06-13 на выполнение инженерно-геологических работ (далее - договор).

По договору  на нашу организацию возлагалась обязанность инженерно-геологических изысканий для проектной документации на строительство «промышленной (промышленно-складской) базы с многофункциональным строением свободного назначения по адресу: Московская область, Раменский р-н, д. Аринино».

Согласно техническому заданию и смете, датированным 7 июня  2013г. (приложения к договору №№1 и 2 соответственно),  исполнитель должен был провести полевые работы (бурение, отбор проб воды и монолита и др.), лабораторные определения и испытания (определение свойств воды и почвы) и камеральные работы (обработка испытаний и проч.).

На заказчика возлагалась обязанность по оплате 998 726 руб. 23 коп., включая НДС (п.3.1 договора).

Согласно п.11.1 договора, он действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

ООО «Центр инженерных изысканий» свои обязательства по договору выполнило полностью и в срок.

18 апреля 2013 года ООО «Центр инженерных изысканий» направило заказчику отчет о результатах инженерных изысканий, односторонний акт №_____ от 17 апреля 2013 года и счет-фактуру. Направление документов и получение их ответчиком подтверждается почтовой квитанцией, описью вложения и уведомлением о вручении.

Направленный нами односторонний акт №_______ от 17 апреля 2012 года содержит указание о выполнении нами изысканий на полную сумму договора — на _________ руб. ______ коп.

30 декабря 2013 года ООО «Центр инженерных изысканий» направило в адрес ЗАО «Альфатрейд» претензию с требованием оплатить работы, однако претензия отставлена ответчиком без ответа и без удовлетворения.  Вместе с претензией ответчику повторно отправлялись два экземпляра подписанного нами акта выполненных работ.

Подписанный ЗАО «Альфатрейд» акт мы не получили по настоящее время.

В соответствии со статьей 720 Гражданского кодекса РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат). Статья 758 Гражданского кодекса РФ также устанавливает, что заказчик обязуется принять и оплатить их (работ) результат.

Согласно п.7.2 заключенного договора, приемка выполненных работ осуществляется заказчиком в 5-ти дневный срок с момента завершения выполнения работ исполнителем и оформляется сторонами путем подписания двустороннего акта приема-сдачи выполненных работ. Как также указывает данный пункт договора, в случае отказа от подписания акта заказчик направляет исполнителю мотивированный отказ.

ЗАО «Альфатрейд» результаты изысканий получило,  претензий по качеству или объему выполненных работ не заявляло, мотивированный отказ от подписания акта нам не направило.

Полагаем, что в связи с изложенными обстоятельствами, положениями закона и договора об обязанности заказчика принять работы или мотивировать свой отказ от их принятия, наши работы должны считаться принятыми и, соответственно, подлежат оплате в полном объеме.

ЗАО  «Альфатрейд» оплатило нам лишь 299 617 руб. 87 коп. платежным и поручениями  № ______ от  _____________г. на сумму 180 635 руб. 56 коп., и № ______ от  _____________г. на сумму  118 982 руб. 31 коп.

На настоящий день сумма основного долга ЗАО «Альфатрейд» перед нами  по указанному договору составляет 699 108 руб. 36 коп. (998 726 руб. 23 коп.  —  299 617 руб. 87 коп. = 699 108 руб. 36 коп.)

Как указывает статья 762 Гражданского кодекса РФ, заказчик обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Статья 309 ГК РФ предписывает исполнять обязательства надлежащим образом, а, согласно статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства, недопустим.

ЗАО  «Альфатрейд» должно в соответствии со ст.395 ГК РФ оплатить нам проценты в размере ставки рефинансирования за пользование чужими денежными средствами вследствии просрочки в уплате договорной задолженности.

Согласно п.5.2 договора, ЗАО  «Альфатрейд» должно было произвести окончательный расчет с нами в течение 10 банковских дней после подписания акта сдачи-приема  выполненных работ.

Подписанный нами акт был получен ответчиком _____________г. Установленные п.7.2 договора 5 дней на подписание акта истекли   ___________________г. 10 банковских (рабочих) дней с этой даты истекли 14.10.2013г.

Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами c 15.10.2013 по 31.03.2014 года: 26 755 руб. 46 коп.

Расчет: сумма задолженности с НДС: 699 108 руб. 36 коп. В том числе НДС (18%): 106 643 руб. 65 коп. Период просрочки: 167 дней (c 15.10.2013 по 31.03.2014). Ставка рефинансирования: 8.25%. Проценты итого за указанный период: 26 755 руб. 46 коп. (Расчет процентов и периода производим с помощью калькулятора по любому из адресов:   http://www.fasmo.arbitr.ru/calc_395/,                                   http://www.msk.arbitr.ru/process/duty/calc_395,      http://www.asmo.arbitr.ru/process/duty/calc_395)​

В соответствии со ст.ст. 309, 310, 395, 702 п.1, 720, 758, 762 Гражданского кодекса РФ и статьями 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

П Р О Ш У :

1.Взыскать с ЗАО  «Альфатрейд» в пользу ООО «Центр инженерных изысканий» 725 863 руб. 82 коп., в том числе  сумму задолженности по договору № Г 189/06-13  от 8 ноября 2012 года в размере  699 108 руб. 36 коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период  c 15.10.2013 по 31.03.2014 г.  в размере   26 755 руб. 46 коп.

2.Взыскать с ЗАО  «Альфатрейд» в пользу ООО «Центр инженерных изысканий» 75 517 руб. 28 коп. судебных расходов, в том числе  уплаченную госпошлину в размере 17 517 руб. 28 коп. и расходы на оплату услуг адвоката размере  58 000 руб. 00 коп.

Приложение:

1.Выписка из протокола №___ об избрании руководителя истца на 1 л.

2.Платежное поручение на госпошлину на 1 л. (оригинал)

(1.Калькуляторы расчета размеры госпошлины:  http://www.msk.arbitr.ru/process/duty/calc и

http://www.asmo.arbitr.ru/process/duty/calc. 2.Государственная пошлина для подачи иска в Арбитражный суд г.Москвы оплачивается по реквизитам: http://www.msk.arbitr.ru/process/duty/commission

в Арбитражный суд Московской области – http://www.asmo.arbitr.ru/process/duty/commission)

3.Копии выписки с сайта ФНС об истце на 1 л.

(Необходимо найти, распечатать и заверить своей подписью либо первые две, либо все страницы выписки ЕГРЮЛ: http://egrul.nalog.ru/)

4.Копия выписки с сайта ФНС об ответчике на 1 л.

(Необходимо найти, распечатать и заверить своей подписью либо первые две, либо все страницы выписки ЕГРЮЛ: http://egrul.nalog.ru/)

5.Копия свидетельства о регистрации истца на 1 л.

6.Копия договора на 6 л.

7.Копия Технического задания на 2 л.

8.Копия Сметы на 2 л.

9.Копия Акта №______ от _________г. на 1 л.

10.Копия описи о направлении результата изысканий и акта на 1 л.

11.Копия чека о направлении результата изысканий и акта на 1 л.

12.Копия уведомления о получении результата изысканий и акта на 1 л.

13.Копия отчета о результатах инженерных изысканий на ____ л.

14.Копия платежного поручения № от ____ (об оплате части цены договора заказчиком).

15.Копия претензии от ________________г. на 1 л.

16.Копия описи о направлении претензии на 1 л.

17.Копия чека о направлении претензии на 1 л.

18.Копия квитанции об отправке иска ответчику заказным письмом с уведомлением 1 л.

Генеральный директор

ООО «Центр

инженерных изысканий»       _____________       Иванов И.И.

__________________ года